Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | - PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 (đạt đủ 5 điều kiện DoD). - PBI chưa Done và điều kiện DoD chưa đạt: + PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): Chưa đạt điều kiện DoD về việc hoàn thiện đủ các chức năng đã thống nhất (còn thiếu 2 chức năng: xóa lịch sử, lọc theo loại). + PBI-05 (Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền): Chưa đạt điều kiện DoD về review chéo (chưa được thành viên khác kiểm tra lại) và chưa kiểm thử trên điện thoại (mới kiểm thử trên máy tính). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | - User Journey: Người dùng nhận được tin nhắn chứa link lạ → Mở ứng dụng RikkeiSafe → Nhập/dán đường link vào ô kiểm tra → Xem kết quả cảnh báo kèm lý do → Gửi báo cáo đường link đáng ngờ. - Người demo: Developer (ví dụ: Thu An hoặc Gia Bình). |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. "Theo anh/chị, giao diện hiển thị lý do cảnh báo khi kiểm tra số điện thoại hoặc đường link đã đủ rõ ràng và dễ hiểu đối với người dùng lớn tuổi chưa?" 2. "Anh/chị có gặp khó khăn hoặc điểm bất tiện nào khi thực hiện thao tác gửi báo cáo số/link đáng ngờ trong ứng dụng không?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai ở chỗ: Product Owner không phải là người trực tiếp trình diễn (Developers mới là người demo sản phẩm), và PBI-05 thực tế chưa hoàn thành đầy đủ DoD (chưa review chéo, mới test trên máy tính) nên không được giới thiệu là đã hoàn thành. Sửa thành: Developer tiến hành trình diễn các PBI đã hoàn thành (PBI-01, PBI-02, PBI-03); đồng thời nêu rõ tình trạng thực tế của PBI-04 và PBI-05 trong buổi review. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai ở chỗ: Sprint Review là buổi để thanh tra Product (Sản phẩm/Increment) cùng với các Stakeholders, không phải là buổi báo cáo công việc cá nhân của từng Developer (việc đó thuộc về Daily Scrum). Sửa thành: Toàn bộ Scrum Team cùng Stakeholders tương tác, trải nghiệm trực tiếp Increment và thảo luận về sản phẩm. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai ở chỗ: Scrum Master không phải là người quyết định và chốt góp ý đưa vào Product Backlog. Sửa thành: Product Owner lắng nghe góp ý từ Stakeholders và tự quyết định việc đưa các phản hồi/góp ý vào Product Backlog cho các Sprint sau. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận ý kiến vào Product Backlog để Product Owner cân nhắc cho các Sprint tiếp theo; cảm ơn góp ý của người dùng và tuyệt đối không hứa hẹn làm ngay trong Sprint hiện tại. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Xác định đây là lỗi giao diện (bug/vấn đề phát sinh từ PBI-02), ghi nhận vào Product Backlog để Product Owner ưu tiên đưa vào kế hoạch sửa lỗi (bug fixing) sớm; chưa hứa hẹn thời điểm hoàn thành cụ thể ngay trong buổi họp. |